# Amal Foundation Platform

## ERP Development Roadmap v1

# الهدف

تحويل الرؤية الكاملة للمؤسسة إلى مشروع تنفيذي قابل للتنفيذ.

# قاعدة أساسية

لن نبني كل شيء دفعة واحدة.

هذا خطأ قاتل.

بل سنبني على مراحل.

كل مرحلة تضيف قيمة حقيقية.

# قاعدة أساسية ثانية

لن نهدم ما لديك الآن مباشرة.

بل نقيّمه.

ثم نقرر:

إعادة الاستخدام.

أو التطوير.

أو الاستبدال.

# المرحلة صفر

Assessment Phase

مرحلة التقييم

قبل كتابة أي سطر برمجي جديد.

يتم فحص:

تطبيق Flutter.

Backend الحالي.

Supabase.

Firebase.

نظام الصناديق.

الموقع الحالي.

# المخرجات

تقرير تقني.

قائمة الأصول القابلة لإعادة الاستخدام.

قائمة الأصول التي يجب استبدالها.

# المرحلة الأولى

Core Foundation

بناء الأساس المركزي

إنشاء:

PostgreSQL

NestJS Backend

Authentication

Roles & Permissions

People & CRM

Audit Logs

Document Storage

# لماذا هذه أول مرحلة؟

لأن جميع الوحدات الأخرى تعتمد عليها.

# الناتج

منصة مركزية تعمل.

حتى لو لم يكن فيها تبرعات بعد.

# المرحلة الثانية

Financial Core

النواة المالية

Transactions

Ledger

Campaigns

Donations

Expenses

Financial Reports

# الناتج

معرفة:

من أين دخل المال.

وأين صُرف.

بدقة كاملة.

# المرحلة الثالثة

Subscriptions & Boxes

نظام الاشتراكات.

الباقيات الصالحات.

الصناديق.

المحصلون.

التحصيلات.

# الناتج

ربط جميع مصادر الدخل المتكررة.

# المرحلة الرابعة

Medical Platform

الحالات الطبية.

اللجان.

الموافقات.

المساعدات.

الملفات الطبية.

# المرحلة الخامسة

Projects & Programs

المشاريع.

الفعاليات.

البرامج.

المشاركون.

الشهادات.

# المرحلة السادسة

Volunteers & HR

المتطوعون.

الموظفون.

الفرق.

المهام.

التدريب.

# المرحلة السابعة

Communication Center

الإشعارات.

البريد.

الرسائل.

القوالب.

الأتمتة.

# المرحلة الثامنة

Website Integration

ربط الموقع.

بوابة المستخدم.

التبرعات.

الاشتراكات.

النماذج.

# المرحلة التاسعة

Mobile Integration

ربط التطبيق.

المستخدمين.

التبرعات.

الاشتراكات.

الصناديق.

الإشعارات.

# ملاحظة مهمة

القرآن.

الأدعية.

الختمات.

المسبحة.

الملاحظات.

لا تدخل إلى ERP.

بل تبقى خدمات مستقلة للتطبيق.

وترتبط فقط بالمستخدم.

# المرحلة العاشرة

Analytics & BI

لوحات الإدارة العليا.

مؤشرات الأداء.

التحليلات.

التوقعات.

# المرحلة الحادية عشرة

Workflow Automation

أتمتة العمليات.

الموافقات.

التصعيدات.

الإجراءات.

# المرحلة الثانية عشرة

Optimization

تحسين الأداء.

التوسع.

الكاش.

الأمان.

التوزيع.

# ماذا نحتفظ من الموجود؟

Flutter Application

نحتفظ به.

ولا نعيد بناءه.

إلا إذا كان فيه مشاكل جوهرية.

# الموقع

نحتفظ بالواجهة الحالية.

ونعيد بناء Backend فقط.

# Firebase

نحتفظ به مؤقتاً.

للإشعارات.

والتحليلات.

# Supabase

نحتفظ به مؤقتاً.

لحين اكتمال المنصة الجديدة.

# نظام الصناديق

يتم تقييمه.

إذا كان جيداً:

يربط.

إذا كان ضعيفاً:

يعاد بناؤه داخل ERP.

# ما الذي لا نبنيه الآن؟

AI

Machine Learning

Blockchain

Microservices

أي تعقيد غير ضروري.

# أول نسخة حقيقية

MVP

تحتوي فقط على:

CRM

Users

Roles

Financial Core

Donations

Campaigns

Subscriptions

Boxes

# لماذا؟

لأنها تمثل القلب المالي والتشغيلي للمؤسسة.

# تعريف النجاح

نجاح المشروع لا يعني:

عدد الشاشات.

عدد الأزرار.

عدد الوحدات.

بل يعني:

وجود مصدر حقيقة واحد.

Single Source of Truth

لكل بيانات المؤسسة.

# النتيجة النهائية

بعد اكتمال خارطة الطريق:

التطبيق يصبح قناة خدمة.

الموقع يصبح قناة خدمة.

الصناديق تصبح قناة خدمة.

أما العقل الحقيقي للمؤسسة فيكون:

Amal Foundation Platform

Core ERP

وهو المركز الذي تدار منه المؤسسة بالكامل.