# Amal Foundation Platform

## ERP Implementation Roadmap v1

# الهدف

تنفيذ المنصة المركزية تدريجياً.

دون هدم الأنظمة الحالية.

ودون إيقاف العمل.

ودون إعادة بناء كل شيء دفعة واحدة.

# المبدأ الأساسي

لا نبدأ من التطبيق.

ولا من الموقع.

ولا من الصناديق.

نبدأ من:

Core ERP Platform

ثم نقوم بربط الأنظمة الحالية بها تدريجياً.

# المرحلة الأولى

## Foundation Phase

بناء أساس النظام.

### المطلوب

إنشاء:

- المشروع الرئيسي

- قاعدة البيانات

- البنية المعمارية

- الصلاحيات

- المستخدمين

- الأشخاص

- السجل التاريخي

### الوحدات

People Module

Users Module

Roles Module

Permissions Module

Audit Module

Settings Module

### النتيجة

منصة مركزية تعمل.

لكن بدون خدمات المؤسسة.

# المرحلة الثانية

## CRM Phase

بناء ملف الشخص الموحد.

### المطلوب

- إنشاء ملف الشخص

- البحث المركزي

- التصنيفات

- سجل النشاط

- المرفقات

### النتيجة

أي شخص يدخل المؤسسة يصبح له ملف موحد.

# المرحلة الثالثة

## Financial Core Phase

بناء النظام المالي.

### المطلوب

- Transactions

- Payment Methods

- Financial Accounts

- Financial Reports

### النتيجة

وجود محرك مالي مركزي.

# المرحلة الرابعة

## Donation & Campaign Phase

### المطلوب

- التبرعات

- الحملات

- إدارة الحملات

- التقارير

### النتيجة

أول وحدة إنتاجية حقيقية.

# المرحلة الخامسة

## Mobile Application Integration

ربط التطبيق الحالي.

### المطلوب

استبدال نقاط الاتصال القديمة.

وربط:

- تسجيل الدخول

- التبرعات

- الحملات

- الإشعارات

- ملف المستخدم

### لا يتم

- إعادة بناء التطبيق

- تغيير Flutter

# المرحلة السادسة

## Website Integration

### المطلوب

ربط الموقع بالنظام المركزي.

### يشمل

- تسجيل المستخدمين

- التبرعات

- الحملات

- النماذج

# المرحلة السابعة

## Boxes Integration

### المطلوب

تحليل نظام الصناديق الحالي.

### تصنيف المكونات

- صالح

- يحتاج تعديل

- يحتاج إعادة بناء

### ثم

ربطه بالنظام المركزي.

### النتيجة

تظهر بيانات الصناديق داخل ERP.

# المرحلة الثامنة

## Notifications Phase

### المطلوب

إنشاء نظام إشعارات مركزي.

### القنوات

- التطبيق

- الموقع

- البريد الإلكتروني

# المرحلة التاسعة

## Baqiyat Phase

### المطلوب

بناء نظام الباقيات الصالحات.

### يشمل

- المشتركين

- الاشتراكات

- الدفعات

- الأعمال

- التقارير

# المرحلة العاشرة

## Medical Phase

### المطلوب

بناء النظام الطبي.

### يشمل

- الحالات

- الطلبات

- التبرعات

- التقارير

# المرحلة الحادية عشرة

## Content Management Phase

### المطلوب

إدارة:

- الأخبار

- المقالات

- الصفحات

- الوسائط

# المرحلة الثانية عشرة

## Analytics Phase

### المطلوب

بناء:

- Executive Dashboard

- KPI Dashboard

- Reports Center

# المرحلة الثالثة عشرة

## Optimization Phase

### المطلوب

- تحسين الأداء

- الأرشفة

- النسخ الاحتياطية

- المراقبة

# المرحلة الرابعة عشرة

## Expansion Phase

إضافة وحدات مستقبلية.

مثل:

- التعليم

- الدورات

- الكفالات

- الأوقاف

- الفعاليات

- إدارة الأصول

- إدارة المخازن

# ما الذي لا نقوم به الآن

❌ لا نهدم التطبيق.

❌ لا نهدم الصناديق.

❌ لا ننقل إلى VPS الآن.

❌ لا نبني Microservices الآن.

❌ لا نبني 20 وحدة دفعة واحدة.

# ما الذي نقوم به الآن

✅ نبني Core ERP.

✅ نبني People System.

✅ نبني Financial Core.

✅ ثم نربط التطبيق.

# تعريف النجاح

يعتبر المشروع ناجحاً عندما:

- يوجد Person واحد لكل شخص.

- توجد قاعدة بيانات مركزية واحدة.

- يوجد Backend مركزي واحد.

- يوجد نظام صلاحيات موحد.

- التطبيق والموقع والصناديق تستخدم نفس البيانات.

- جميع التقارير تصدر من النظام المركزي.

# الرؤية النهائية

Application

Website

Collector System

Medical Services

Baqiyat Services

Donations

Campaigns

↓

Unified ERP Platform

↓

Unified Database

↓

Unified Reports

↓

Unified Management

وبذلك تتحول المؤسسة من مجموعة أنظمة منفصلة إلى منصة مؤسسية رقمية متكاملة وقابلة للتوسع لسنوات طويلة.